Приложение 1

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Повышение эффективности

деятельности городского

самоуправления по формированию

современной городской среды»

на 2018–2024 годы

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес пока-за-теля резу-льта-тив-ности | Источник информации | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результатив-ности1 | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год2 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды» на 2018–2024 годы |
| 2 | Целевой индикатор 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) | процентов | Х | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 33,4 | 48,3  | 52,2  | 55,0  | 57,2  | 59,4  |
| 3 | Целевой индикатор 2. Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Х | приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/2 | по итогам года | 1 | 11  | 14  | 20  | 20  | 1  |
| 4 | Целевой индикатор 3. Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования в общем количестве проектов инициативного бюджетирования, победивших в конкурсном отборе | процентов | Х | постановление администрации города от 25.05.2018 № 357 «Об инициативном бюджетировании в городе Красноярске»;Распоряжение администрации города от 25.05.2018 № 206-р «О проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городе Красноярске, реализация которых будет осуществляться в 2019–2020 годах» | по итогам года | - | - | 100\*\* | 100\*\* | - | - |
| 5 | Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды» |
| 6 | Показатель результативности 1. Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | процентов | 0,04 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Показатель результативности 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | 0,04 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 24,7 | 41,8  | 43,7  | 45,4  | 46,9  | 48,3  |
| 8 | Показатель результативности 3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед./кв. м | 0,05 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 1248/2905000 | 2134/8289638  | 2240/9717750  | 2348/9999370  | 2448/10249370  | 2548/10499370  |
| 9 | Показатель результативности 4. Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0,03 | приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/2 | по итогам года | 19,99 | 22,9  | 25,6  | 28,9  | 31,3  | 35,6  |
| 10 | Показатель результативности 5. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | процентов | 0,03 | приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/2 | по итогам года | 32,2 | 36,9  | 41,3  | 46,6  | 50,5  | 57,4  |
| 11 | Показатель результативности 6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | тыс. кв. м | 0,03 | приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/2 | по итогам года | 0,3 | 0,4  | 0,4  | 0,5  | 0,5  | 0,6  |
| 12 | Показатель результативности 7. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | не менее процентов/тыс. руб. | 0,04 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 2/9835,00 | 2/5812,75\*\* | 2/4417,62\*\* | 2/4417,62\*\* | 2/4417,62\*\* | 2/4417,62\*\* |
| 13 | Показатель результативности 8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часов | 0,06 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 13827 | 9296\*\* | 6300\*\* | 3400\*\* | 3400\*\* | 3400\*\* |
| 14 | Показатель результативности 9. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | не менее процентов/тыс. руб. | 0,04 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 20/13325,00 | 20/12991,82\*\* | 20/11595,00\*\* | 20/11595,00\*\* | 20/11595,00\*\* | 20/11595,00\*\* |
| 15 | Показатель результативности 10. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часов | 0,06 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017№ 512-п | по итогам года | 3035 | 2038\*\* | 1560\*\* | 1045\*\* | 1045\*\* | 1045\*\* |
| 16 | Показатель результативности 11. Количество и площадь дворовых территорий в городе | шт./тыс. кв. м | 0,03 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 4183/9113,0 | 5108/18914,0 | 5122/19407,3 | 5172/19532,3 | 5222/19657,3 | 5272/19782,3 |
| 17 | Показатель результативности 12. Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий города | процентов | 0,03 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 31,9 | 43,8  | 50,1  | 51,2  | 52,1  | 53,1  |
| 18 | Показатель результативности 13. Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории города | тыс. чел. | 0,03 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 1067,9 | 1018,4 | 1096,4 | 1099,4 | 1102,4 | 1105,4 |
| 19 | Показатель результативности 14. Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории города | тыс. чел. | 0,03 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 320,0 | 491,5  | 572,8  | 604,9  | 630,9  | 656,9  |
| 20 | Показатель результативности 15. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, в общей численности населения в городе | процентов | 0,03 | постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п | по итогам года | 30,0 | 48,3  | 52,2  | 55,0  | 57,2  | 59,4  |
| 21 | Подпрограмма 2 «Инфраструктурное развитие и улучшение внешнего облика города Красноярска в целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» |
| 22 | Показатель результативности 1. Ремонт фасадов зданий | ед. | 0,04 | ведомственная отчетность | по итогам года | - | 54 | - | - | - | - |
| 23 | Показатель результативности 2. Количество общегородских мероприятий, проведенных в парковых зонах и местах массового отдыха населения города | ед. | 0,03 | ведомственная отчетность | по итогам года | - | 155 | 180 | - | - | - |
| 24 | Показатель результативности 3. Устройство освещения улиц | км | 0,03 | ведомственная отчетность | по итогам года | - | 51,77 | - | - | - | - |
| 25 | Показатель результативности 4. Комплексное озеленение (единицы зеленых насаждений) | ед. | 0,03 | ведомственная отчетность | по итогам года | - | 12000 | - | - | - | - |
| 26 | Показатель результативности 5. Площадь благоустроенной территории после сноса ветхого и аварийного жилья | тыс. кв. м | 0,02 | ведомственная отчетность | по итогам года | - | 85,1 | - | - | - | - |
| 27 | Показатель результативности 6. Доля общественных пространств, оснащенных городской инфраструктурой, от общего количества общественных пространств, включенных в муниципальную программу, предусматривающей мероприятия по благоустройству общественных пространств города Красноярска | процентов | 0,03 | ведомственная отчетность | по итогам года | - | 80 | - | - | - | - |
| 28 | Показатель результативности 7. Благоустройство общественных пространств, оснащенных городской инфраструктурой, от общего количества общественных пространств, включенных в муниципальную программу, предусматривающей мероприятия по благоустройству общественных пространств города Красноярска в 2018 году | км | 0,02 | ведомственная отчетность | по итогам года |  | 127 | - | - | - | - |
| 29 | Подпрограмма 3 «Поддержка местных инициатив» |
| 30 | Показатель результативности 1. Количество молодежных проектов, поддержанных в рамках конкурсов | шт. | 0,05 | протокол подведения итогов конкурсной комиссии (постановление от 02.04.2014 № 182 «О конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств») | по итогам года | 14 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 31 | Показатель результативности 2. Количество номинаций конкурса «Самый благоустроенный район» | шт. | 0,08 | постановление администрации города от 17.03.2014 № 136 «О проведении ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» | по итогам года | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 32 | Показатель результативности 3. Количество проектов, реализуемых в рамках инициативного бюджетирования | шт. | 0,01 | постановление администрации города от 25.05.2018 № 357 «Об инициативном бюджетировании в городе Красноярске»;распоряжение администрации города от 25.05.2018 № 206-р «О проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городе Красноярске, реализация которых будет осуществляться в 2019–2020 годах» | по итогам года | - | - | не менее 9\*\* | не менее 5\*\* | - | - |
| 33 | Отдельное мероприятие 1 «Благоустройство мест массового отдыха населения города» |
| 34 | Показатель результативности 1. Количество и площадь благоустроенных мест массового отдыха населения города | ед./тыс. кв. м | 0,03 | ведомственная отчетность | по итогам года | - | 1/79 | - | - | - | - |
| 35 | Показатель результативности 2. Организация и проведение досуговых, праздничных и иных мероприятий с участием не менее 1 500 граждан из числа людей старшего возраста, молодежи, семей с детьми в год | ед. | 0,03 | ведомственная отчетность | по итогам года | - | 15 | - | - | - | - |
| 36 | Отдельное мероприятие 2 «Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |
| 37 | Показатель результативности 1. Количество ремонтируемых проездов к многоквартирным домам | ед. | 0,03 | приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/2 | по итогам года | - | 223 | - | 53 | 52 | 52 |

1 Указывается периодичность определения значений показателей в соответствии со сроками предоставления отчетности о реализации муниципальной программы – ежеквартально или по итогам года.

2 Приводятся плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности за отчетный год в соответствии с муниципальной программой, реализуемой в отчетном году.

\*\*С учетом планируемого финансового и трудового участия заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых территорий, при реализации проектов инициативного бюджетирования в 2020 году.».